Projeto Integrador 1º Semestre – ADS

Disciplinas:

Algoritmos e Lógica de Programação

Engenharia de Software I

Projeto Integrador I

Professores:

Jonas

Bruno

Grupo(n) / Nome da Empresa:Kartero Delivery & We Entregas!

Sistema:

| Integrante | Papel Principal |
| --- | --- |
| Valtir José Teixeira Corrêa | Programador secundário |
| Gabriel Munhoz Peterlini | Programador Principal |
| Daniela Tupy | Comunicação com o Cliente |
| Renan Dearo | Responsável pela Doc. |
| Roberto Mendes | Auxiliar de Doc. |

Fatec Americana

2026

FICHA DE CONTROLE - PROJETO INTERDISCIPLINAR

DISCIPLINA CHAVE: Projeto Integrador I

PROFESSOR: Bruno Henrique de Paula Ferreira

GRUPO: Nome do grupo            SEMESTRE: Escolher um item.

TÍTULO DO PROJETO: título

DATA DA APRESENTAÇÃO: 11/06/2026

NOTA:

INTEGRANTES DO GRUPO: Nome grupo

| Nome | Nota Individual |
| --- | --- |
| Valtir José Teixeira Corrêa |  |
| Gabriel Munhoz Peterlini |  |
| Daniela Tupy |  |
| Renan Dearo |  |
| Roberto Mendes |  |

Americana, 11 de junho de 2026

__________________________________

Professor Bruno Henrique de Paula Ferreira

Sumário

1.	Apresentação da Empresa	4

1.1 Missão	4

1.2 Visão	4

1.3 Valores	4

1.4 Identificação da ODS	4

1.5 Perfil do Público-Alvo	4

1.6 Link do Repositório	4

2.	Análise do Problema e Escopo	5

2.1 Diagnóstico do Cenário Atual:	5

2.2 Declaração do Problema:	5

2.3 Objetivos do Projeto	5

2.4 Requisitos funcionais	5

2.5 Requisitos não funcionais	5

2.6 Cronograma	6

3.	Documentação e Modelagem Técnica	7

3.1 Lógica do Sistema (Fluxogramas):	7

3.2 Dicionário de Dados Simplificado	7

3.3 Protótipo de Baixa Fidelidade	7

3.4 Recursos e Ferramentas	7

4.	Reflexão Socioemocional	8

4.1 Autoavaliação da Equipe	8

Como lidaram com feedbacks negativos?	8

Quem buscou conhecimento extra para resolver um problema técnico?	8

Inteligência Interpessoal: Como gerenciaram o tempo e o temperamento do grupo?	8

4.2 Relato de Experiência na Comunidade	8

5.	Considerações Finais	9

Referências	9

Anexo I - Diário de bordo	9

Anexo II – Cronograma efetivo	9

Anexo III – Evidências	9

# Apresentação da Empresa

1.1 Missão

Desenvolver uma solução eficiente para otimizar a distribuição de corridas e incentivar motoboys em períodos de chuva, reduzindo atrasos, pendências e melhorando a qualidade das entregas da empresa.

## 1.2 Visão

Tornar-se referência em gestão inteligente de entregas, oferecendo um sistema de bonificação e priorização que aumente a eficiência operacional e a satisfação dos stakeholders e motoboys.

## 1.3 Valores

•	Comprometimento com a eficiência das entregas

•	Valorização e incentivo aos motoboys

•	Transparência nos critérios de avaliação

•	Inovação tecnológica

•	Agilidade no atendimento

•	Responsabilidade com clientes e parceiros

## 1.4 Identificação da ODS

ODS 8 – Trabalho Decente e Crescimento Econômico

O projeto contribui para melhores condições e incentivos de trabalho aos motoboys, promovendo produtividade e valorização profissional.

## 1.5 Perfil do Público-Alvo

O sistema será utilizado principalmente por:

•	Motoboys cadastrados na plataforma, que participarão do sistema de ranking e bonificação;

•	Stakeholders e gestores da empresa, que acompanharão métricas, desempenho e priorização das corridas.

O foco está em profissionais de entrega que atuam em diferentes cidades e períodos críticos, especialmente em dias chuvosos.

Rain Priority System (RPS)

Sistema desenvolvido para otimizar a distribuição de corridas em dias de chuva, utilizando priorização de entregas, ranking de desempenho e bonificação para motoboys.

## 1.6 Link do Repositório

https://github.com/danielatupy/PROJETO-INTEGRADOR---

# Análise do Problema e Escopo

Atualmente o nosso sistema, Machine, não oferta uma alternativa eficiente para quando está chovendo. E em tempos de chuva, geram muitas pendências, e os motoboys não se sentem motivados a atender os pedidos.

## 2.1 Diagnóstico do Cenário Atual:

Atualmente, a empresa utiliza o sistema Machine.global para distribuição de corridas, funcionando de forma semelhante a aplicativos como Uber, 99 e iFood, através de notificações em formato “Pop Up” para os motoboys.

Durante períodos de chuva, foram identificados diversos problemas operacionais, como:

•	Aumento significativo de pendências de entregas;

•	Chamados sem aceite por longos períodos;

•	Reclamações frequentes dos stakeholders devido aos atrasos;

•	Baixa motivação dos motoboys para atender corridas em dias chuvosos;

•	Ausência de um sistema automatizado de avaliação de desempenho;

•	Falta de priorização eficiente para motoboys mais comprometidos.

As técnicas de levantamento de requisitos utilizadas foram:

•	Entrevista com stakeholders e responsáveis da empresa, para compreender as dificuldades enfrentadas;

•	Observação do processo atual, analisando o funcionamento da distribuição de corridas;

•	Levantamento de requisitos funcionais, identificando necessidades operacionais do sistema;

•	Análise do fluxo de trabalho, verificando os impactos dos atrasos em dias de chuva..

## 2.2 Declaração do Problema:

O sistema atual não possui mecanismos eficientes para lidar com períodos de chuva, gerando atrasos nas entregas e aumento das pendências operacionais. Além disso, não existe um sistema automatizado de incentivo ou avaliação de motoboys, dificultando a identificação dos profissionais mais comprometidos.

A ausência de recursos tecnológicos específicos causa:

•	Redução na taxa de aceitação das corridas;

•	Atrasos superiores a 30 minutos;

•	Insatisfação dos stakeholders;

•	Desorganização na distribuição das entregas;

•	Falta de motivação dos entregadores em situações climáticas adversas.

A tecnologia se torna necessária para automatizar a priorização das corridas, criar um sistema de ranking e bonificação, melhorar o desempenho operacional e aumentar a eficiência das entregas em dias críticos.

## 2.3 Objetivos do Projeto

O projeto tem como objetivo desenvolver um sistema complementar ao Machine.global capaz de melhorar a gestão de entregas em períodos de chuva.

Objetivos específicos:

•	Criar um sistema de ranking para motoboys;

•	Implementar bonificações mensais por desempenho;

•	Priorizar motoboys com melhor avaliação e comprometimento;

•	Reduzir atrasos e pendências nas entregas;

•	Incentivar maior participação dos motoboys em dias de chuva;

•	Melhorar a satisfação dos stakeholders;

•	Automatizar critérios de avaliação dos entregadores.

## 2.4 Requisitos funcionais

| RF01 | Cadastro de Motoboys | Essencial |
| --- | --- | --- |
| O sistema deve ter uma tela para cadastro de novos entregadores |  |  |

| RF02 | Login de Usuário | Importante |
| --- | --- | --- |
| O sistema deve ter uma tela com campos de usuário de acesso e senha. |  |  |

| RF03 | Registrar a taxa de aceitação de motoboys, o tempo médio de entrega e participação em dias de chuva | importante |
| --- | --- | --- |
| O sistema deve alimentar um banco de dados com o desempenho de todos os motoboys |  |  |

| RF04 | Gerar ranking de entregadores com base no banco | Essencial |
| --- | --- | --- |
| O sistema deve aplicar os bônus aos entregadores correspondentes |  |  |

## 2.5 Requisitos não funcionais

| RNF01 | Sistema web | Essencial |
| --- | --- | --- |
| O sistema deve ser desenvolvido para web, principalmente com total compatibilidade com o Chrome mais rece |  |  |

| RNF02 | Nome de acesso único | Importante |
| --- | --- | --- |
| Todo usuário deve ter um id único |  |  |

| RNF03 | Tempo de disparo das entregas | Desejável |
| --- | --- | --- |
| As entregas devem ser notificadas conforme a distância do motoboy do ponto de coleta, garantindo agilidade em tempos chuvosos |  |  |

| RNF04 | Gerar ranking de entregadores com base no banco | Desejável |
| --- | --- | --- |
| O sistema deverá gerar ranking de motoboys, automaticamente conforme os critérios definidos, como taxa de pendências feitas em tempo chuva, tempo médio para realizar entregas e participação no cotidiano |  |  |

## 2.6 Cronograma

| Tarefas | 24/02 a 03/03 | 10/03 a 17/03 | 10/03 a 24/03 | 24/03 a 14/04 | 14/04 a 12/05 | 12/05 a 02/06 | 09/06 10/06 | 11/06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Definição Grupos | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Criação Marca Empresa |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Definição do parceiro |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Escopo Sistema |  |  | X | X |  |  |  |  |
| Requisitos |  |  | X | X | X | X |  |  |
| Diagramas |  |  |  | X | X | X |  |  |
| Protótipo |  |  |  | X | X | X | X |  |
| Documentação |  | X | X | X | X | X | X |  |
| Desenvolvimento |  |  |  | X | X | X | X |  |
| Entrega |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Apresentação |  |  |  |  |  |  |  | X |

# Documentação e Modelagem Técnica

Neste capítulo, são apresentados os documentos técnicos que descrevem os aspectos fundamentais do sistema, fornecendo uma base sólida para compreensão, desenvolvimento e manutenção futura. A documentação é uma parte essencial do processo de desenvolvimento de software, pois oferece um registro detalhado das decisões tomadas e das características do sistema.

## 3.1 Lógica do Sistema (Fluxogramas):

Representação visual dos algoritmos principais (Ex: cadastro, fluxo de um agendamento, etc.).
Desenhe o caminho que a informação percorre. Do momento que o usuário entra no sistema até o resultado. Foque na lógica de programação.

## 3.2 Dicionário de Dados Simplificado

Dentro do nosso site, as informações que irão aparecer para o usuário, serão o nome completo (Qual foi cadastro no site), CPF, score atual, quantia de entregas feitas num período pré definido por um filtro, porcentagem de pendências e também o tempo médio que o entregador passa em uma entrega.

## 3.3 Protótipo de Baixa Fidelidade

Apresentar os desenhos (wireframes) das telas principais. Pode ser feito à mão ou em ferramentas como Figma/Marvel App. O foco é o fluxo, não a beleza.

## 3.4 Recursos e Ferramentas

# Reflexão Socioemocional

## 4.1 Autoavaliação da Equipe

## Como lidaram com feedbacks negativos?
Os feedbacks negativos foram analisados e discutidos entre equipe, permitindo que procurássemos por pontos de melhoria, evolução no projeto. A partir disso, pesquisamos por propostas já existentes no mercado, para compreender os objetivos e funcionalidades. E então, buscamos desenvolver soluções que atenderiam as necessidades do cliente e mantendo o alinhamento com a proposta e os objetivos do projeto.

## Quem buscou conhecimento extra para resolver um problema técnico?
O grupo em conjunto buscou formas com que nosso protótipo fosse o mais realista comparando com a proposta oferecida para a empresa. Daniela também manteve o contato ativo com a empresa e recebendo informações para melhoria.

## Inteligência Interpessoal: Como gerenciaram o tempo e o temperamento do grupo?
A equipe manteve o contato e participação ativa, onde havia reuniões de alinhamento, sugestões de melhorias, abertura a críticas para que o projeto se desenvolvesse da melhor maneira e que todo participante poderia apresentar um descontentamento ou uma crítica construtiva. Desta forma, o grupo conseguiu manter a harmonia, produtividade, colaboração, contribuindo para o desenvolvimento do projeto da melhor maneira.

## 4.2 Relato de Experiência na Comunidade

Descreva o impacto de sair da sala de aula. Como a visão de vocês sobre o papel do desenvolvedor mudou ao ajudar um parceiro real?

# Considerações Finais

Conclusão: Concluir o trabalho e destacar aprendizados

Contribuições Individuais: Descrever as contribuições individuais de cada membro da equipe

# Referências

# Anexo I - Diário de bordo

Virtual: Feito pelo grupo e inserido em uma pasta chamada Diário de Bordo dentro do repositório.

# Anexo II – Cronograma efetivo

# Anexo III – Evidências

Imagens das visitas, ações realizadas, participantes externos, prints.